## Slide 1
SCRUM
AGILE &
MAX MACHIN

## Slide 2
CONTENT
01
02
03
04
05
06
LES MÉTHODES AGILES
VALEURS & PRINCIPES
SCRUM
EVENEMENTS
ROLES
AVANTAGES

## Slide 3
MÉTHODES AGILES
Février 2001 - 17 experts du développement logiciel
Définition des différents principes et valeurs fondamentales des méthodes agiles.
MANIFESTE AGILE
Adoptées par un grand nombre d’entreprise, dans tous types de domaines.
GESTION DE PROJET

## Slide 4
Plutôt que les processus et les outils
Plutôt que la négociation contractuelle
Plutôt qu’une documentation exhausitve
Plutôt que le suivi d’un plan
01
03
02
04
LES INDIVIDUS ET LES INTERACTIONS
LA COLLABORATION AVEC LES CLIENTS
LES LOGICIELS FONCTIONNELS
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT
VALEURS FONDAMENTALES

## Slide 5
OBJECTIFS
  Améliorer l’efficacité de l’équipe de développement
  Optimiser la gestion de projet
  S’adapter aux évolutions du marché
  Favoriser la collaboration au sein de l’équipe

## Slide 6
PRINCIPES AGILES
Prioriser la satisfaction client
Accepter les changement
Livraison permanente
Coopération entre les équipes
Construire une équipe motivée
Favoriser le dialogue direct
Mesurer en fonctionnalités
Rythme constant et soutenable
Excellence technique
Privilégier la simplicité
Responsabiliser les équipes
Améliorer l’efficacité
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
1-2-3-4 : Objectifs

## Slide 7
  — 1986 métaphore SCRUM ( mêlée de rugby )
Framework de gestion dynamique et participatif
SCRUM

## Slide 8
Transparence
Inspection
Adaptation
SCRUM
Mettre au centre des préoccupations la discussion.
faire remonter des informations de manière limpide.
Réunion d’inspection.
Identification des problèmes et amélioration continue.
Changer de direction.
Prendre de nouvelles mesures.
Livraison / déploiement continu

## Slide 9
ÉVÈNEMENTS
SPRINT |  | Période durant laquelle l’équipe doit fournir une fonctionnalité.
SPRINT PLANNING |  | Réunion de planification du sprint. Priorisation des tâches et évaluation de la quantité de travail
DAILY SCRUM |  | Réunion quotidienne ( 15 minutes )
SPRINT REVIEW |  | Réunion d’inspection des fonctionnalités développées. Ressenti personnel.
RETROSPECTIVE |  | Identification des difficultés potentielles et évaluation des processus avant le lancement du prochain sprint

## Slide 10
RÔLES
Tenue du Back log.
Connait les besoins du client.
Porte parole de l’équipe et de la direction.
Informe les équipes des prochains livrables.
Décide du déploiement du produit.
Tenue des différents évènements SCRUM.
Anime les réunions et organise la planification, l’analyse et la rétrospective.
Personnes travaillant sur le sprint.
Collaboration dans l’objectif d’amélioration.
PRODUCT OWNER
SCRUM MASTER
EQUIPE DE DEVELOPPEMENT

## Slide 11
AVANTAGES
Communication fluide
Développement itératif
Meilleure satisfaction client
Planification optimale
Responsabilisation de l’équipe
Meilleure collaboration
Confiance